Приложение к постановлению

Администрации Нижнепоповского сельского поселения

От13.03.2012г  № 08

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«Комплексное развитие территории Нижнепоповского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

| Наимено-вание меропри-ятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | еди-ница измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие источ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие исто-чники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по озеленению территории Нижнепоповского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения | м3 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 50,4 |  |  | 50,4 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | выполнено |
| 1.1. Обрезка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятия в области водоканализационного хозяйства на территории Нижнепоповского сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  | 154,7 |  |  | 154,7 |  | 154,6 |  |  | 154,6 |  |  |
| 2.1. Выборочный капитальный ремонт сетей водоснабжения |  | м | 125 | 125 | 100 | 92,0 |  |  | 92,0 |  | 92,0 |  |  | 92,0 |  | выполнено |
| 2.2. Текущий ремонт сетей водоснабжения поселения |  | м | 85 | 85 | 100 | 62,7 |  |  | 62,7 |  | 62,6 |  |  | 62,6 |  | выполнено |
| 3.Мероприятия по уличному (наружному) освещению территории Нижнепоповского сельского поселения | создание эстетичного вида наружного освещения, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, снижение криминогенной обстановки на улицах поселения |  |  |  |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |
| 3.1. Техническое обслуживание точек присоединения сетей уличного освещения |  | шт. | 50 | 50 | 100 | 65,0 |  |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  | выполнено |
| 4. Мероприятия в области газификации населенных пунктов на территории Нижнепоповского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения |  |  |  |  | 23,0 |  |  | 23,0 |  | 22,9 |  |  | 22,9 |  |  |
| 4.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство разводящих сетей |  | шт. | 1 | 1 | 100 | 23,0 |  |  | 23,0 |  | 22,9 |  |  | 22,9 |  | выполнено |
| 5. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Содержание и текущий ремонт памятников и кладбищ |  | шт. | 2 | 2 | 100 | 14,6 |  |  | 14,6 |  | 14,5 |  |  | 14,5 |  | выполнено |
| - 6. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | повышение уровня комфортности на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Приобретение контейнеров для ТБО |  | шт. |  |  |  | 98,8 |  |  | 98,8 |  | 98,8 |  |  | 98,8 |  | выполнено |