[image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕПОПОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
	29.03.2016 года
	№ 62
	х. Нижнепопов

	
	
	

	Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год,
	
	


       В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления  Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 25.09.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнепоповского сельского поселения, решением Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 26.11.2014г. № 45 «О бюджете Нижнепоповского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Нижнепоповского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль исполнения оставляю за собой.

Глава Нижнепоповского
сельского поселения                                                                 В.А.Грицыхин
Верно

Ведущий специалист                                                                Г.Н.Кулишенко
Ведущий специалист





  А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Нижнепоповского сельского поселения

от 29.03.2016 года № 62
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2015 год 
 «Развитие транспортной системы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Показатель (индикатор)

(наименование)
	ед.

изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»

	1.
	Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	%
	-
	20
	18
	

	Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»

	1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
	Чел.
	-
	2
	0
	

	2.
	Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
	Чел.
	-
	4
	0
	


Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные (тыс. руб.)
	достигнутые
(тыс. руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»

	1
	Основное мероприятие 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

	Сектор муниципального хозяйства Администрации Нижнепоповского сельского поселения.
	01.01.2015
	на постоянной основе
	01.01.2015
	на постоянной основе
	211,1
	181,1
	

	1.2
	Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.


	Сектор муниципального хозяйства Администрации Нижнепоповского сельского поселения.
	01.01.2015
	на постоянной основе
	01.01.2015
	на постоянной основе
	46,6
	46,5
	

	1.3
	Расходы на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	Сектор муниципального хозяйства Администрации Нижнепоповского сельского поселения.
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	

	1.4
	 Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры

	Сектор муниципального хозяйства Администрации Нижнепоповского сельского поселения.
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	31.12.2020
	799,0
	799,0
	

	1.5
	 Расходы на  капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.

	Сектор муниципального хозяйства Администрации Нижнепоповского сельского поселения.
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	31.12.2020
	4016,0
	4016,0
	

	1.6
	Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
	Сектор муниципального хозяйства Администрации Нижнепоповского сельского поселения.
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	31.12.2020
	316,3
	316,2
	

	1.7
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Сектор муниципального хозяйства Администрации Нижнепоповского сельского поселения.
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	31.12.2020
	1889,0
	1618,3
	

	
	Подпрограмма 2 «безопасность дорожного движения»

	2.1
	Мероприятия по изготовлению и установке (замене) дорожных знаков, согласно правил содержания дорог.

	Сектор муниципального хозяйства Администрации Нижнепоповского сельского поселения.
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	

	2.2
	Мероприятия по содержанию, ремонту и строительству искусственной неровности.

	Сектор муниципального хозяйства Администрации Нижнепоповского сельского поселения.
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	

	2.3
	Расходы на приобретение, ремонт и содержание остановочных павильонов.
	Сектор муниципального хозяйства Администрации Нижнепоповского сельского поселения.
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	


Сведения  

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
    за  2015 год. 
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,

основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы 
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа      
	«Развитие транспортной системы»
	всего                 
	7278,0
	6977,1

	
	
	областной бюджет    
	6704,0
	6433,3

	
	
	местный бюджет 
	574,0
	543,8

	Подпрограмма 1
	Развитие транспортной инфраструктуры 
	всего                 
	7278,0
	6977,1

	
	
	областной бюджет    
	6704,0
	6433,3

	
	
	местный бюджет
	574,0
	543,8

	Основное мероприятие 1.1
	Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

	всего                 
	211,1
	181,1

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	211,1
	181,1

	Основное мероприятие 1.2
	Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

	всего                 
	46,6
	46,5

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	46,6
	46,5

	Основное мероприятие 1.3
	Расходы на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	всего                 
	0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4
	Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
	всего                 
	799,0
	799,0

	
	
	областной бюджет    
	779,0
	799,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5
	Расходы на  капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.

	всего                 
	4016,0
	4016,0

	
	
	областной бюджет    
	4016,0
	4016,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6
	Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего                 
	316,3
	316,2

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	316,3
	316,2

	Основное мероприятие 1.7
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	всего                 
	1889,0
	1618,3

	
	
	областной бюджет    
	1889,0
	1618,3

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2
	Безопасность дорожного движения 
	всего                 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1
	Мероприятия по изготовлению и установке (замене) дорожных знаков, согласно правил содержания дорог.

	всего                 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.2
	Мероприятия по содержанию, ремонту и строительству искусственной неровности.

	всего                 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.3
	Расходы на приобретение, ремонт и содержание остановочных павильонов.
	всего                 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0


Меры по реализации программы.
В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2015 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Нижнепоповского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в соответствии с постановлениями Администрации Нижнепоповского сельского поселения:

- от 23.03.2015 № 27 «О внесении изменений в постановление № 81 от 24.10.2013 г Об утверждении муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»;

- от 10.06.2015 № 62 «О внесении изменений в постановление № 81 от 24.10.2013 г Об утверждении муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»;

- от 01.03.2016 № 20 «О внесении изменений в постановление № 81 от 24.10.2013 г Об утверждении муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»;

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.
Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Нижнепоповского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 24.10.2013 года № 81 была принята с целью: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Нижнепоповского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

 Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

1.  Развитие транспортной инфраструктуры Нижнепоповского сельского поселения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Нижнепоповского сельского поселения.
Основные задачи Программы: 

	- обеспечение функционирования и развития сети, автомобильных дорог общего пользования; Нижнепоповского сельского поселения;

	- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
- улучшение транспортного обслуживания населения;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.


За 2015 год плановый объем финансирования Программы составил: 7278,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 6704,0 тыс. рублей и местный бюджет – 574,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 6977,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 6433,3 тыс. рублей и местный бюджет – 543,8 тыс. рублей. (95,9%). 

Основные результаты.
По I подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Нижнепоповского сельского поселения на все мероприятия было запланировано- 7278,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет-6704,0 тыс. рублей и местный бюджет- 574,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 6977,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 6433,3 тыс. рублей и местный бюджет – 543,8 тыс. рублей. (95,9%).

По 2 подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Нижнепоповского сельского поселения» на все мероприятия было запланировано- 0,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет-0,0 тыс. рублей и местный бюджет- 0,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 0,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 0,0 тыс. рублей. (100%).

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Нижнепоповского сельского поселения. 

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств. 

В целом, степень достижения запланированных показателей программы можно считать удовлетворительной.
