[image: image1.png]



                            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                              РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
	29.03.2016 г.                                    № 63
	                                        х.Нижнепопов                                         


Об утверждении отчета о финансировании
и освоении проводимых программных
мероприятий муниципальной программы 
Нижнепоповского сельского поселения 
«Благоустройство территории 

Нижнепоповского сельского поселения» за 2015 год
     В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления  Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 25.09.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнепоповского сельского поселения, решением Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 26.11.2014г. № 45 «О бюджете Нижнепоповского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:

1.1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Нижнепоповского сельского поселения «Благоустройство территории Нижнепоповского сельского поселения»  за 2015 год, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль  исполнения оставляю за собой.
Глава Нижнепоповского
сельского поселения                                                            В.А. Грицыхин



       
                      А.М. Ветохина
Верно
Ведущий специалист                                                 Г.Н.Кулишенко
Приложение № 1 к постановлению Администрации Нижнепоповского сельского поселения

от  29.03.2016 года № 63
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2015 год 
 «Благоустройство территории Нижнепоповского сельского поселения»
(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные (тыс. руб.)
	достигнутые
(тыс. руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Благоустройство территории Нижнепоповского сельского поселения»

	1
	Основные мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Мероприятия по озеленению территории
	Администрация Нижнепоповского сельского поселения
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	30.12.2015
	0,0
	0,0
	

	2
	Мероприятия по ремонту, восстановлению и содержанию сетей уличного освещения. 
	Администрация Нижнепоповского сельского поселения
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	30.12.2015
	0,0
	0,0
	

	3
	Расходы на уличное (наружное) освещение территории
	Администрация Нижнепоповского сельского поселения
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	30.12.2015
	618,5
	476,5
	

	4
	Мероприятия по содержанию мест захоронения
	Администрация Нижнепоповского сельского поселения
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	30.12.2015
	210,4
	210,4
	

	5
	Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории поселения
	Администрация Нижнепоповского сельского поселения
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	30.12.2015
	9,8
	9,7
	

	
	Реализация направления расходов (плата административных штрафов за нарушение правил благоустройства)
	Администрация Нижнепоповского сельского поселения
	
	
	
	
	28,0
	20,0
	


Сведения  

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Нижнепоповского сельского поселения» 
     за 2015 год. 
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,

основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы 
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	«Благоустройство территории

Нижнепоповского сельского поселения» 
	всего                 
	866,7
	716,6

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	866,7
	716,6

	Основное мероприятие 1
	Мероприятия по озеленению территории
	всего                 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2
	Мероприятия по ремонту, восстановлению и содержанию сетей уличного освещения.
	всего                 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3
	Расходы на уличное (наружное) освещение территории 
	всего                 
	618,5
	476,5

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	618,5
	476,5

	Основное мероприятие 4 
	Мероприятия по содержанию мест захоронения 
	всего                 
	210,4
	210,4

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	210,4
	210,4

	Основное мероприятие 5 
	Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории поселения
	всего                 
	9,8
	9,7

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	9,8
	9,7

	Реализация направления расходов (плата административных штрафов за нарушение правил благоустройства)
	всего                 
	28,0
	20,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	28,0
	20,0


Меры по реализации программы.
В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2015 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Нижнепоповского сельского поселения «Благоустройство территории Нижнепоповского сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Нижнепоповского сельского поселения:

- от 01.03.2016 № 22 «О внесении изменений в постановление № 91 от 01.11.2013 в муниципальную программу Нижнепоповского сельского поселения «Благоустройство территории Нижнепоповского сельского поселения»».
Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.
Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Нижнепоповского сельского поселения»
В 2015 году муниципальной программой Нижнепоповского сельского поселения «Благоустройство территории Нижнепоповского сельского поселения» предусмотрена реализация 5 мероприятий на сумму 866,7 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 716,6 тыс. рублей или 82,7 %.  

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается удовлетворительно.
